Logboek



Naam: Kenley Strik  
Klas: RIO4-APO3B  
Versie: v1.5.0  
Datum: 18-12-2017

Inhoud

[Dag 1: 2](#_Toc501443830)

[Dag 2: 2](#_Toc501443831)

[Dag 3: 3](#_Toc501443832)

[Dag 4: 3](#_Toc501443833)

[Dag 5: 3](#_Toc501443834)

[Dag 6: 4](#_Toc501443835)

# Dag 1:

|  |  |
| --- | --- |
| Details | Omschrijving |
| Naam | Kenley Strik |
| Versie | V1.0.0 |
| Datum | 16-11-2017 |
| Wijziging | Todo gemaakt en hieraan een relatie toegevoegd naar een gebruiker en een afdeling. Ook heb ik een reference toegevoegd aan de todo. Deze is polymorphic waardoor er een todoable\_type en todoable\_id in de database tabel verschijnt waaraan verschillende objecten kunnen worden toegewezen. |
| Dingen die zijn fout gegaan | Had wat problemen met het implementeren van de todoable maar ben er vrij snel achter gekomen wat het probleem was. |
| Geplande tijd | 5 |
| Gebruikte tijd | 5 |

# Dag 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Details | Omschrijving |
| Naam | Kenley Strik |
| Versie | V1.1.0 |
| Datum | 20-11-2017 |
| Wijziging | Comments aan de todo gekoppeld en modals aangemaakt om de schermen van de todo aanmaken, aanpassen of verwijderen te tonen. Ook heb ik een tweede modal aangemaakt bij het edit scherm zodat als je hier comments wilt aanmaken of verwijderen nieuwe modals over het bestaande modal heen liggen. Ook heb ik een carousel gemaakt bij de edit view zodat het overzichtelijker is. |
| Dingen die zijn fout gegaan | Een paar probleempjes met het aanmaken van de koppeling met de comments maar is over het algemeen vlekkeloos verlopen |
| Geplande tijd | 8 |
| Gebruikte tijd | 8 |

# Dag 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Details | Omschrijving |
| Naam | Kenley Strik |
| Versie | V1.2.0 |
| Datum | 27-11-2017 |
| Wijziging | Ik had met de vorige functionaliteit het probleem dat deze niet automatisch zonder te verversen getoond werden wanneer je een todo of comment toevoegd, verwijderen of bewerkt. Dit heb ik opgelost en werkt nu dus. |
| Dingen die zijn fout gegaan | Was een lange tijd bezig met het zoeken naar het probleem maar ben er uitgekomen voor de rest ging het wel goed. |
| Geplande tijd | 8 |
| Gebruikte tijd | 8 |

# Dag 4:

|  |  |
| --- | --- |
| Details | Omschrijving |
| Naam | Kenley Strik |
| Versie | V1.3.0 |
| Datum | 4-12-2017 |
| Wijziging | Maken van procedures over het aanleveren van gegevens, documenteren en archiveren van gegevens, opzetten van een gedetailleerde mappenstructuur en het verlenen van gebruikersrechten. |
| Dingen die zijn fout gegaan | Geen |
| Geplande tijd | 8 |
| Gebruikte tijd | 8 |

# Dag 5:

|  |  |
| --- | --- |
| Details | Omschrijving |
| Naam | Kenley Strik |
| Versie | V1.4.0 |
| Datum | 11-12-2017 |
| Wijziging | Maken van Functionele, Technische en Acceptatietest. |
| Dingen die zijn fout gegaan | Geen |
| Geplande tijd | 8 |
| Gebruikte tijd | 8 |

# Dag 6:

|  |  |
| --- | --- |
| Details | Omschrijving |
| Naam | Kenley Strik |
| Versie | V1.5.0 |
| Datum | 18-12-2017 |
| Wijziging | Uitvoeren van Functionele, Technische en Acceptatietest. |
| Dingen die zijn fout gegaan | Geen |
| Geplande tijd | 8 |
| Gebruikte tijd | 8 |

Naam Leerling: Naam Stagebegeleider:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hantekening Leerling: Handtekening Stagebegeleider:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_